ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А

Тулунского муниципального района

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

«25» сентября 2012 г.                                     № 334

г. Тулун

О готовности к  зимнему отопительному сезону

образовательных учреждений,

учреждений здравоохранения,

учреждений культуры   1212-1213гг.

Заслушав информацию начальника отдела здравоохранения администрации Тулунского муниципального района – заведующего МУЗ «Тулунская районная больница» Сингилева Р.А. , начальника Управления по культуре, молодёжной политики и спорту администрации Тулунского муниципального района Константиновой Л. И., начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района Даштоян А.Н.,  о готовности к отопительному сезону образовательных учреждений,

учреждений здравоохранения, учреждений культуры   1212-1213гг., руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

Информацию начальника отдела здравоохранения администрации Тулунского муниципального района – заведующего МУЗ «Тулунская районная больница» Сингилева Р.А. , начальника Управления по культуре, молодёжной политики и спорту администрации Тулунского муниципального района Константиновой Л. И., начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района Даштоян А.Н.,  о готовности к отопительному сезону образовательных учреждений,

учреждений здравоохранения, учреждений культуры   1212-1213гг., принять к сведению.

Мэр Тулунского

муниципального района                                                           М.И.Гильдебрант

Информация

о готовности учреждений культуры Тулунского муниципального района к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», трехсторонним Соглашением  о взаимодействии в сфере культуры, молодежной политики и спорта  Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального  района с сельскими поселениями и учреждениями культуры Тулунского муниципального района координация деятельности по подготовке учреждений культуры  в отопительному сезону 2012 – 2031 годов возложена на Управление по культуре, молодежной политике и спорту. Приказом по управлению № 34-уод от 08.08.2012г. создана комиссия по подготовке к работе в зимних условиях  и приемке учреждений  культуры.

- На территории Тулунского муниципального района расположено 37 учреждений культуры имеющих статус юридического лица, из них учреждений второго уровня - 7, первого уровня - 30.

- 21  учреждение культуры имеют котельные, теплоносителем в которых является вода, в.т.ч.:

–котельных на твердом топливе –  8, из них 2 на смешанном;

– электроотопление (бойлер) – 15;

–отопление учреждений культуры  по договорам – 5 (МКУК «КДЦ  Писаревкого МО» (СК с. Булюшкино); МКОУ ДОД «ДХШ с.Шерагул; МКУК «КДЦ с. Бурхун  МКУК «КДЦ д. Афанасьева, МКУК «МДК «Прометей»).

3. На подготовку к отопительному сезону  затрачено    3670,7  тыс. рублей

4.   На 10 сентября 2012г. подготовлено к отопительному сезону:

- из 31 учреждений клубного типа - 30;

- из   5 библиотек -  5;

- из 3 учреждений дополнительного образования детей - 3;

- из 21 котельных  - 20.

- В ходе подготовки к отопительному сезону  в учреждениях культуры выполнены следующие работы:

- произведена ревизия теплового оборудования (насосной группы, запорной, арматуры,  приборов КиП),   электрооборудования (питающей, распределительной и групповой сетей);

6.     Осуществляется замена котла и установка нового котла в МКУК «КДЦ д. Евдокимова».

В 21 учреждениях культуры произведен замер сопротивления изоляции, в течение 2012 года в 15 учреждениях  установлена АПС. 6 учреждений культуры не имеют АПС, договоры на установку подготовлены в 5 учреждениях (КДЦ с.с. Перфилово, Ишидей, Икей, Евдокимова, Будагово).

Котельные шести  учреждений культуры работают на твердом топливе (дрова),  потребность топлива в отопительном сезоне составляет 1235 м3,  заготовлено 468 м3 или  38% от годового объема. Все учреждения культуры имеют 10дневный запас твердого топлива.

МКУК «КДЦ с. Гуран», МКУК «КДЦ п.Октябрьский-2» осуществили заготовку дров-швырка на 100%.

Подготовлены кадры для работы на теплоисточниках (машинисты тепловых и водогрейных котлов) – 5 человек.

Прошли переаттестацию ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, операторы котельного оборудования  и электрического оборудования – 48 человек.

В ходе подготовки к работе в зимних условиях  во всех учреждениях культуры своими силами проведен косметический ремонт зданий.

Специалистами управления по культуре, молодежной политике  и спорту администрации  Тулунского муниципального района совместно со специалистами Ростехнадзора Иркутской области  проведена работа по проверке готовности учреждений культуры к работе в зимних условиях. Подготовлены и подписаны паспорта готовности. Во всех учреждениях культуры проведен текущий ремонт, теплоисточники готовы.

Начальник управления		                 	                         	Л.И.Константинова

Информация

о готовности  к отопительному сезону 2012/2013 гг.

На балансе МУЗ «Тулунская районная больница» находится 76 зданий, общая площадь составляет 11570,1 кв.м.,  процент износа в среднем 40%, на подготовку к отопительному сезону 2012-2013гг. израсходовано 1622,7 тысяч рублей:

| № п.п | Наименование объекта | Вид работ | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП С,Красный Октябрь | Замена электропроводки, установка конвекторов | 98,5 |
| 2 | ФАП с.Никитаево | Замена конвекторов, частичная замена кровли S=20,58 м², замена стекол 28,8 м², замена ввода в здание, общестроительные работы, замена эл.проводки процедурном кабинете | 217,1 |
| 3 | ФАП п.Евдокимовский | Замена системы отопления, установка эл.котла | 126,6 |
| 4 | ФАП с.Заусаева | Замена кровли S= 108,68 м² | 95,7 |
| 5 | ФАП д.Азей | Замена кровли S= 99,44 м² | 90,7 |
| 6 | 5е терапевтическое отделение пищеблок | Замена электропроводки | 198,0 |
| 7 | 5е терапевтическое отделение котельная | Замена котла | 42,0 |
| 8 | ФАП с.Уйгат | Замена ввода в здание, замена провода от щита до эл.бойлера, замена счетчика | 27,7 |
| 9 | Гараж АХЧ | Замена системы отопления | 48,7 |
| 10 | ФАП п.Сибиряк | Замена эл.котла | 17,0 |
| 11 | 1е терапевтическое отделение с.Котик, стационар | Пробурена скважина под воду h=75м, установлены эл.конвектора 40 шт., монтаж горячего и холодного водоснабжения, частичный ремонт туалета | 574,0 |
| 12 | ФАП с.Гадалей | Замена входной двери, замена стекол 9,5 м² | 30,4 |
| 13 | ФАП с.Целинные земли | Замена входной двери | 26,1 |
| 14 | ФАП с.Перфилово, с. Октябрьск -2, с.Ишедей | Приобретено ТЭН 10шт., рубильник 100А | 3,9 |
| 15 | ФАП д.Андреевка | Ремонт печи ( замена плиты, колосников) | 6,0 |
| 16 |  | Обучение персонала | 20,3 |
| ИТОГО |  | 1622,7 |

Среднестатистический износ всех зданий, в которых производился общестроительный ремонт, по данным технических паспортов  составляет 40%. Износ котельной 5го терапевтического отделения с.Икей составляет 60% ( год выпуска 1973г.)

Заведующий МУЗ «Тулунская районная больница»			Сингилев Р.А.

Информация о готовности учреждений образования Тулунского муниципального района к отопительному сезону 2012-2013г.

- На 1 сентября 2012 года 63 образовательных учреждения подготовлены к отопительному к сезону 2012-2013г. По всем объектам паспорта готовности подготовлены и находятся в стадии подписания государственным инспектором ИМУТЭН Ростехнадзора.

- Заключены договора на поставку твердого топлива на отопительный сезон, на 6 сентября 2012 года произведена оплата твердого топлива в количестве 170 тонн на сумму 105400 рублей из расчета 10-ти дневного запаса.

- На подготовку к отопительному сезону 2012-2013г. образовательных учреждений  Тулунского муниципального района заложено 632113 тысяч рублей. Подготовлено к отопительному сезону 44 котельных.

- Проведена проверка знаний машинистов тепловых энергоустановок. Допущено к работе 96 человек, 64 оператора электрокотельных получили допуск в Гостехнадзоре, 32 ответственных за тепловое хозяйство образовательных учреждений получили квалификационные удостоверения.

Начальник Управления образования

администрации Тулунского

муниципального района						А.Н. Даштоян