**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

 **«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**шестого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

 **26 сентября 2017 г. №337**

 **г.Тулун**

**Об исполнении наказов**

**избирателей за I полугодие**

**2017 года**

 Заслушав информацию администрации Тулунского муниципального района об исполнении наказов избирателей за I полугодие 2017 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию администрации Тулунского муниципального района об исполнении наказов избирателей за I полугодие 2017 года (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района М.И. Бордов

Мэр Тулунского

муниципального района М.И.Гильдебрант

Приложение к решению Думы

 Тулунского муниципального района

от 26.09.2017 №337

**Об исполнении наказов избирателей за I полугодие 2017 года**

Планом мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2017 год предусмотрено проведение ремонтов в МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Октябрьская ООШ». Администрацией Тулунского муниципального района совместно с Управлением образования администрации Тулунского муниципального района проведена следующая работа.

1. ***МОУ «Мугунская СОШ»***

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 мая 2017 года № 385-мр «О рейтинге муниципальных образований Иркутской области» муниципальное образование «Тулунский район» включено в рейтинг муниципальных образований на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования. В 2017 году планируется капитальный ремонт в МОУ «Мугунская СОШ».

Пакет документов, предусмотренный п. 9 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, утвержденного Постановлением правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года № 264-пп на предоставление субсидии по капитальному ремонту МОУ «Мугунская СОШ»» подготовлен в полном объеме.

Подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на капитальный ремонт здания школы на сумму 5 043,19 тыс. руб., из них средства областного бюджета 4791,03 тыс. руб., средства местного бюджета 252,16 тыс. руб.

Субсидии на проведение капитальных ремонтов предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп. В настоящее время в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы вносятся изменения. Уведомление о бюджетных лимитах планируется получить в октябре.

***2.*** ***МОУ «Котикская СОШ»***

В 2017 году администрацией Тулунского муниципального района проведена работа по привлечению спонсорских средств на капитальный ремонт здания начальной школы МОУ «Котикская СОШ». В результате проведенной работы ООО Компания «Востсибуголь» оказала спонсорскую помощь в размере двух миллионов рублей на проведение ремонтных работ по замене торцевой стены, нижних венцов, оконных блоков, пола и ремонту фундамента.

В данный момент ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации для дальнейшего получения положительного экспертного заключения. Ремонтные работы запланированы на май - июнь 2018 года.

1. ***МОУ «Октябрьская ООШ»***

Муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» на подготовку к новому учебному году в МОУ «Октябрьская ООШ» предусмотрено 522,5 тыс. рублей. На текущий ремонт здания школы направлено 69,3 тыс. руб., в т.ч. на приобретение краски 24,3 тыс. руб., на строительство уличного туалета 30,0 тыс. руб., на ремонт расширительного бака системы отопления 15,0 тыс. руб. На обеспечение подачи дублирующего светового и звукового сигнала о возникновении пожара, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации предусмотрено 60,0 тыс. руб. и на установку наружного противопожарного водоснабжения 393,2 тыс. руб.

В 2017 году Управлением образования дважды проведены аукционы по установке наружного противопожарного водоснабжения. Аукционы не состоялись, по причине отсутствия заявок. В настоящее время прорабатываются варианты по приобретению емкостей для установки наружного противопожарного водоснабжения.

В связи с отсутствием стабильной сотовой связи на территории п. Октябрьский 2 для подачи дублирующего светового и звукового сигнала о возникновении пожара, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации необходимы дополнительные работы по перепрограммированию прибора «Цербер». В данный момент заказано и ожидается поставка оборудования смежного со спутниковым интернетом в учреждении.