**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

**«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**шестого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**30 мая 2017 г. № 324**

**г.Тулун**

**О планируемых ремонтных работах**

**в дошкольных образовательных**

**учреждениях Тулунского района,**

**организации работы детских садов**

**в летний период**

Заслушав информацию начальника управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопрождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина «О планируемых ремонтных работах в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского района, организации работы детских садов в летний период»**,** руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопрождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»

С.В. Скурихина «О планируемых ремонтных работах в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского района, организации работы детских садов в летний период» (прилагается), принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района М.И. Бордов

Приложение

к решению Думы Тулунского муниципального района

от 30 мая 2017 г.№324

Информация

о планируемых ремонтных работах в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского района, организации работы детских садов в летний период

В соответствии с приказом Управления образования администрации Тулунского муниципального района от 19 мая 2017 года № 67 «О работе образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в летний период 2017 года», на основании заявлений родителей (законных представителей), ходатайств руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, анализа посещаемости в режиме одной (двух) групп (не менее 15 воспитанников) установлен режим работы с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. для четырех образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (МОУ «Азейская СОШ», МДОУ «Колосок» п. 4-е отд. ГСС, МДОУ «Капелька» с. Будагово, МДОУ «Родничок» с. Гуран).

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» утвержден План ремонтных работ по дошкольным учреждениям на 2017 год. (Приложение 1). В соответствии с Планом запланировано проведение косметических ремонтов (покраска, побелка – 33 ОО), замена электрооборудования – МДОУ «Чебурашка» с. Бадар, ремонт теплосчетчиков – МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и МДОУ «Колосок» п. 4-е отделение ГСС, ремонт системы отопления - МДОУ «Незабудка» с. Икей, МДОУ «Аленушка» п. Евдокимовский и МДОУ «Колокольчик» с. Шерагул, замена электропроводки – МДОУ «Сказка» п. Центральные Мастерские и МДОУ «Тополек» п. Целинные Земли, ремонт вентиляции и канализации – МДОУ «Колосок» п. 4-е отделение ГСС и другие ремонтные работы.

Из средств муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 г.г.», утвержденной Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30. 11. 2016 г. № 141-пг выделено 1млн. 800 тыс. рублей на подготовку образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, к новому 2017-2018 учебному году. Ремонтные работы (побелка, покраска) будут осуществляться силами работников педагогического и обслуживающего персонала образовательных организаций. Работы по замене электрооборудования, ремонту отопительной системы будут осуществляться сторонними организациями с привлечением юридических и физических лиц.

Приложение 1

**П Л А Н**

**работ по дошкольным учреждениям**

**МКУ «Центр методического и финансового сопровождения ОУ» администрации Тулунского муниципального района**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Выделенные средства тыс. руб | Виды работ | Примечание |
| 1 | д/сад «Алгатуйский» с. Алгатуй | 50,8 | покраска, побелка, теневой навес |  |
| 2. | д/сад «Чебурашка» с. Бадар | 162,2  60,0 | Замена двери, два окна в старшей группе, покраска, побелка, замена электрооборудования |  |
| 3. | д/сад «Капелька» с. Будагово | 26,6 | покраска, побелка |  |
| 4. | д/сад «Журавлик» с. Бурхун | 30,1  9,2 | покраска, побелка  ремонт теплосчетчиков |  |
| 5. | д/сад «Родничок» с. Гуран | 30,8 | покраска, побелка |  |
| 6. | д/сад «Ручеек» с. Гадалей | 30,1 | покраска, побелка |  |
| 7. | д/сад «Аленушка» п. Евдокимовский | 51,98  6,51 | покраска, побелка, ремонт пола  ревизия котла |  |
| 8. | д/сад «Теремок» с. Едогон | 32,0 | покраска, побелка |  |
| 9. | д/сад «Аистенок» д. Красный Октябрь | 99,6 | покраска, побелка, ремонт потолков |  |
| 10. | д/сад «Незабудка « с. Икей | 38,7  80,0 | покраска, побелка, замена двери, ремонт отопления с заменой котлов, замена насоса |  |
| 11. | д/сад «Ромашка» с. Мугун | 220,8 | покраска, побелка, ремонт потолков, пола |  |
| 12. | д/сад «Колосок» 4-е отд ГСС | 133,5  9,2 | ремонт вентиляции и канализации, побелка, покраска  ремонт теплосчетчиков |  |
| 13. | д/сад «Радуга» с. Перфилово | 26,6 | покраска, побелка |  |
| 14. | д/сад «Колокольчик»  с. Шерагул | 30,2  20,0 | покраска, побелка  замена насосов-2 шт, установка поддува |  |
| 15. | д/сад «Сказка» п. Центральные мастерские | 24,4  220,0 | покраска, побелка  замена электропроводки, замена тамбуров и входных дверей |  |
| 16. | д/сад «Дюймовочка» д. Паберега | 24,2 | покраска, побелка |  |
| 17. | д/сад «Солнышко» д. Афанасьева | 28,8 | покраска, побелка |  |
| 18. | д/сад «Тополек» п. Целинные Земли | 30,9  80,0 | покраска, побелка,  замена электропроводки |  |
| 19. | д/сад «Колобок» д. Владимировка | 27,7 | покраска, побелка |  |
| 20. | д/сад «Уголек» д. Трактовое | 27,2 | покраска, побелка |  |
| 21. | д/сад «Земляничка» | 20,6 | покраска, побелка |  |
| 22. | д/сад «Снежинка» д. Никитаево | 31,3 | покраска, побелка |  |
| 23. | д/сад «Гномик» с. Котик | 26,6 | покраска, побелка |  |
|  | Итого по д/садам | 1690,59 |  |  |
| 24. | Усть-Кульская ООШ  (д/сад Мотылек) | 20,0 | покраска, побелка |  |
| 25. | Шерагульская ООШ  (д/сад Кораблик) | 18,0 | покраска, побелка |  |
| 26. | Шубинская НОШ  (д/сад Сказка) | 18,0 | покраска, побелка |  |
| 27. | Изегольская ООШ  (д/сад Золушка) | 18,0 | покраска, побелка |  |
| 28 | Ишидейская ООШ  (д/сад Звездочка) | 15,0 | покраска, побелка |  |
| 29. | Булюшкинская СОШ  (д/сад Буратино) | 10,0 | покраска, побелка |  |
| 30 | Октябрьская ООШ  (д/сад Машенька) | 10,0 | покраска, побелка |  |
|  | Итого | 109,0 |  |  |
|  | Всего | 1799,59 |  |  |