|  |
| --- |
| Иркутская область **Муниципальное образование**  **«Т у л у н с к и й р а й о н»** ДУМА **Тулунского муниципального района**  **седьмого созыва**  **РЕШЕНИЕ**  26 октября 2021г. №271  **г. Тулун** |

Об использовании бюджетных

ассигнований муниципальных

дорожных фондов Тулунского

района за 9 месяцев 2021г.

Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. об использовании бюджетных ассигнований муниципальных

дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. об использовании бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 26.10.2021г. № 271

**Об использовании бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г.**

На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги находящиеся

- **в собственности района – 69,15 км**

- с твердым покрытием – 60,2 км

– грунтовым – 8,9 км

- мостов - 4 шт. (3 ж/б, 1 мет)

- в **собственности сельских поселений - 432,8 км**

- с твердым покрытием – 353,3 км

– грунтовым – 79,3 км

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

С целью освоения средств дорожного фонда МО «Тулунский район» утверждена муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

В 2021г. программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.

Общая стоимость работ - 116,4 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 108,3 млн. руб., местного бюджета – 8,1 млн. руб.

- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 600 тыс. руб. (средства местного бюджета).

По состоянию на 01.10.2021г. освоение финансовых средств по муниципальной программе составило:

- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.

Общая стоимость работ - 69,2 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 64,3 млн. руб., местного бюджета – 1,8 млн. руб.

- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 373,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Эти средства пошли на формирование документов по автомобильным дорогам Икейский тракт-Алгатуй, Мугунский тракт – Алгатуй.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов относится к полномочиям сельских поселений.

В дорожных фондах сельских поселений в 2021г запланировано лимитов на сумму 37 092,56 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021г. администрациями сельских поселений были выполнены и оплачены работы на сумму 16 688,4 тыс. руб. (45%). Были выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, включая работы по исправлению профиля гравийного основания, ремонту асфальтобетонных покрытий, установку дорожных знаков, восстановлению электроосвещения на автомобильных дорогах (п. Ермаки, п. Утай, п. Центральные мастерские, д. Заусаева) и оплату стоимости электроэнергии.

Освоение более 50% исполнено следующими сельскими поселениями- Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское, Будаговское, Гуранское, Ишидейское, Кирейское, Котикское, Перфиловское, Писаревское, Умыганское, Шерагульское.

Освоение менее 40% - Аршанское, Бурхунское, Гадалейское, Едогонское, Икейское, Мугунское, Нижнебурбукское, Октябрьское.

Председатель комитета по строительству,

дорожному хозяйству Бруева Т.А.