|  |
| --- |
| Иркутская область**Муниципальное образование**  **«Т у л у н с к и й р а й о н»**ДУМА**Тулунского муниципального района****седьмого созыва****РЕШЕНИЕ**25 мая 2021г. № 234**г. Тулун** |

О состоянии дорог в Тулунском районе

и планировании работ по их содержанию

и ремонту в 2021г.

 Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 25 мая 2021г. № 234

**О состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г.**

На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги:

1. **Федерального значения – 131 км:**

- М-53 - 67,9 км.

- а/м дорога «Вилюй» - 63,1 км.

Обслуживанием автомобильной дороги **М-53** занимается ООО «Московский тракт»

Обслуживанием автомобильной дороги **«Вилюй»** занимается:

- автомобильной дороги - АО «Новые дороги».

- искусственные сооружения - филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

Местного значения

 - **в областной собственности – 521,8 км:**

- а/б исполнении - 234,2км;

- гравийном - 281,31км.

 – грунтовом – 6,327 км

- мостов - 32 шт. (18 ж/б, 4 мет, 10 дер.)

Обслуживанием автомобильных дорог, находящихся в областной собственности занимается филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

- **в собственности района – 68,7 км**

- с твердым покрытием – 60,2 км

– грунтовым – 8,5 км

- мостов - 4 шт. (3 ж/б, 1 мет)

- в **собственности сельских поселений - 432,8 км**

 - с твердым покрытием – 353,3 км

 – грунтовым – 79,3 км

Общее состояние автомобильных дорог – удовлетворительное.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 07.11.2012г. № 823-рг был утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский район». В соответствии с последними изменениями в этот перечень входит 19 автомобильных дорог общей протяженностью 68,7 км.

Администрацией Тулунского муниципального района принята программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

В 2021г. программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.

Общая стоимость работ - 116,4 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 108,3 млн. руб., местного бюджета – 8,1 млн. руб.

- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 600 тыс. руб. (средства местного бюджета).

В настоящее время постановлением администрации Тулунского муниципального района № 172-пг от 01.11.2019г. временно прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге местного значения «Асфальтированная автодорога промплощадка-тракт Тулун-Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50» в связи с тем, что мосты расположенные на этой дороге находятся в аварийном состоянии.

В связи с тем, что в бюджете района нет средств на подготовку проектной документации на капитальный ремонт мостов и автомобильной дороги (коммерческие предложения на сумму 26,8 млн. руб.) и тем более на ремонт этих объектов администрация Тулунского муниципального района подготовила необходимый пакет документов для передачи их в собственность Иркутской области. Пакет документов будет направлен в мае 2021г в министерство имущественных отношений Иркутской области.

В 2021г. на автомобильных дорогах, находящихся в областной собственности запланировано:

- завершение работ по ремонту автомобильной дороги «Тулун – Икей» на сумму 118 млн. руб.

- ремонт автомобильной дороги «с. Перфилово - с. Бадар - д. Евдокимова» на участке км 0+000 – км 8+130 (участок от с. Перфилово до с. Бадар) – 117 млн. руб.;

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Котик» с восстановлением асфальтобетонного покрытия на участке км 1+100км – 3+100 км.;

- ремонт автомобильной дороги «Тулун –Мугун- Хараманут» на участке 4+000км – 6+000км.

Кроме того, дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области поручено:

- завершить разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Новая деревня» в 2021г.

- включить в план капитального ремонта на 2022г. автомобильную дорогу «Подъезд к д. Новая деревня».

В д. Евдокимова идет строительство дома культуры и школы-сад (в рамках федеральной программы восстановления объектов, пострадавших от наводнения 2019г.). Большегрузными машинами, завозящими строительные материалы на объекты разрушено асфальтобетонное полотно на участке Бадар-Евдокимова.

В настоящее время АО «ДСИО» поддерживает состояние автомобильной дороги «Бадар-Евдокимова» в пригодном для ее эксплуатации состоянии.

Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области поручено:

- подготовить проектную документацию на капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Перфилово-Бадар-Евдокимова» на участке км 8+131 – км 24+669 в 2021-2022 гг. с дальнейшим включением вышеуказанного участка автомобильной дороги в план ремонта на 2022-2023гг.

 В дорожных фондах сельских поселений в 2021г запланировано лимитов на сумму 88,52 млн. руб.

 Из них основная сумма на **устройство временного искусственного сооружения (моста) через р. Кирей в с. Уйгат.**  –58,762 млн. руб.

Остальные средства администрациями сельских поселений будут использованы на содержание и ремонт автомобильных дорог, включая работы по восстановлению освещения дорог, дорожных знаков и дорожной разметке. Устройству пешеходных переходов, остановочных пунктов и другие работы.

Председатель комитета по строительству,

дорожному хозяйству Бруева Т.А.