Поэтапное описание перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры Тулунского муниципального района

| №п/п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Издание НПА «Перечень муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры Тулунского муниципального района» | 1этап до01.04.2010г. |
| 2. | Издание НПА «Реестр муниципальных услуг муниципального образования « Тулунский район» | Утвержден 14.07.2009г.374-ПГ |
| 3. | Издание НПА « О размещении в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) сведений о услугах, предоставляемых в сфере культуры, муниципальными учреждениями культуры Тулунского муниципального района» | до 01.12.2010г. |
| 4. | Издание НПА «Административный регламент предоставляемых в электронном виде услуг муниципальными учреждениями культуры Тулунского муниципального района» | до01.11.2010г. |
| 5. | Разработка и утверждение порядка создания, формирования, размещения и актуализации сведений на региональном портале о услугах предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями культуры Тулунского муниципального района (назначение лица ответственного за ведение учета предоставляемых в электронном виде услуг, порядок сбора, формирования, обработки, передачи информации, выдача результата о размещении услуги, осуществление межуровнего и межведомственного взаимодействия ) | до01.12.2010г. |
| 6. | Разработка и утверждение порядка обращения заявителя в уполномоченный на представление услуги в электронном виде орган власти, предоставления информации о ходе исполнения и выдачи результата предоставления услуги | до01.12.2010г. |
| 7. | Проведение обучения работников, участвующих в приеме и обработке документов от заявителей, представленных для получения услуг | до 01.12.2010г. |
| 8. | Издание НПА – о разработке и утверждении печатных форм документов(заявлений) для обеспечения возможности их размещения на Едином портале и на официальных Интернет - сайтах для последующего их представления в целях получения услуги | 2этап |
| 9. | Издание НПА – О разработке и утверждению в электронном виде документов, предоставляемых для получения услуги заявителем. | 3этап |
| 10. | Издание НПА устанавливающих возможность электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления услуги | 4этап |
| 11. | Издание НПА определяющих порядок в соответствии, с которым результат предоставления услуги должен выдаваться в электронном виде (мониторинг электронных услуг) | 5этап |

Поэтапное описание перехода на предоставление  в электронном виде

муниципальных услуг (функций) в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

имущественно-земельных отношений, строительства  и регулирования

предпринимательской деятельности

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация используемых информационных систем и обеспечение аппаратными средства и коммуникациями | Весь период |
| 2. | Совершенствование действующей нормативной правовой базы, направленное на устранение нормативно установленных ограничений предоставления услуги в электронном виде | До 31.12.2010г |
| 3. | Утверждение необходимых форм документов для возможности их размещения на Едином портале и на официальном Интернет-сайте Тулунского муниципального района | До 31.12.2010г. |
| 4. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных услуг | До 31.12.2010г. |
| 5. | Размещение информации об услуге в Сводном реестре муниципальных услуг на Едином портале муниципальных услуг (функций) | До 01.12.2010г |
| 6. | Размещение на Едином портале муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 01.01.2011г. |
| 7. | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала муниципальных услуг (функций) | До 01.07.2012г. |

Поэтапное описание  перехода на предоставление в электронном виде

муниципальных услуг (функций) в сфере здравоохранения

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ввести в работу программного комплекса «Поликлиника» модуль «Электронная карта пациента» | До 01.01.2011г. |
| 2. | Оснастить кабинеты врачебных амбулаторий компьютерами и серверами | 2010 – 2012г.г. |
| 3. | Провести монтаж локальных сетей в амбулаториях | 2010 – 2012г.г. |
| 4. | Подключить серверы к сети Интернет | 2012 – 2013г.г. |
| 5. | Обеспечить информационную безопасность передачи информации (приобретение антивирусных программ) | 2013г. |
| 6. | Проведение учебы специалистов | 2013г. |

Поэтапное описание перехода на предоставление муниципальных услуг

(функций) в электронном виде   в сфере образования

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций). Анализ и подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления муниципальных услуг (функций). Разработка календарного плана работ по переходу на предоставление услуг в электронном виде. Назначение ответственного лица за работу по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Обучение работников муниципальных образовательных учреждений, участвующих в приеме документов от заявителей. Создание сайтов образовательных учреждений. | До 01.12.2010г |
| 2. | Размещение на сайте отдела народного образования форм заявлений, иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Формирование отчетов из базы данных образовательных учреждений и предоставления их в электронном виде в соответствующие органы. | До 01.01.2011г. |
| 3. | Создание и ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. Формирование базы данных дошкольных образовательных учреждений. | До 01.07.2012г. |
| 4. | Проведение мониторинга хода предоставления муниципальных услуг. Формирование базы данных об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. Формирование базы данных о результатах сданных экзаменов, тестирования. | До 01.01.2013г. |
| 5. | Предоставление информации о приеме заявлений, постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. Проведение мониторинга хода предоставления муниципальных услуг. | До 01.01.2014г. |