**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

 **«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**шестого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**30 июня 2015 г. №165**

 **г.Тулун**

О реализации на территории

Тулунского муниципального района

федеральных, областных, муниципальных

программ развития в сферах архитектуры,

строительства и ЖКХ

 Заслушав отчет заместителя председателя комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ Клусс Е.С. о реализации на территории Тулунского муниципального района федеральных, областных, муниципальных программ развития в сферах архитектуры, строительства и ЖКХ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

 Отчет о реализации на территории Тулунского муниципального района федеральных, областных, муниципальных программ развития в сферах архитектуры, строительства и ЖКХ принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района М.И.Бордов

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

**Отчет**

**о реализации на территории Тулунского муниципального района федеральных, областных, муниципальных программ развития в сферах архитектуры, строительства и ЖКХ**

 На территории Тулунского муниципального района по состоянию на 30.06.2015г. в сфере деятельности комитета по АС и ЖКХ действует 4 программы:

1. Муниципальная программа ***«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы».***

 Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда путем отчисления в бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двителей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области.

В 2014г. на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 3110,32 тыс. руб.

 в рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

- ремонт участка автомобильной дороги до п. Октябрьский -2 в сумме 1513,44 тыс. руб.

- постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом: автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области) – оформление земельных участков необходимо для выполнения работ по реконструкции дороги – 65,0 тыс. руб.

Средства были не использованы в полном объеме в связи с тем, что они поступают в виде отчислений ежемесячно и точные суммы поступлений неизвестны. Неиспользованные в 2014г. средства переходят в бюджет 2015г. и будут использованы в 2015г.

В 2015г. на реализацию мероприятий программы запланировано 1404,12 тыс. руб.

 Планируется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Уйгат-«Баракшинский психоневрологический интернат» ямочный ремонт.

2. ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»***

В рамках вышеуказанной программы на 2015г. запланированы работы по

реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутск» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области.

Администрацией Тулунского муниципального района разработана и утверждена проектно-сметная документация на выполнение вышеуказанных работ. Пакет документов направлен в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области для предоставления субсидий на реконструкцию дороги в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" - 31186,9 тыс руб , средства Федерального, областного, местного бюджетов.

3. **Муниципальная программа *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.»***

 На реализацию мероприятий программы было предусмотрено 2116,685 тыс. руб.

из них:

- средства местного бюджета – 1336,5 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 780,185 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | 2014 г., тыс. руб. |
| Объем выполненных работ | Местный бюджет | Средства областного бюджета |
| 1 | Учреждения образования и культуры | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 70 | 70 | - |
| 2 | Учреждения образования | Замена насосов | 38,590 | 38,590 | - |
| 3 | Учреждения образования | Замена трубопроводов | 150,473 | 150,473 | - |
| 4 | Учреждения образования | Установка приборов учета | 90,937 | 90,937 | - |
| 5 | Учреждения образования и культуры, администрации сельских поселений | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений (83 учреждения)  | 1766,685 | 986,5 | 780,185 |
|  | Итого |  | 2116,685 | 1336,5 | 780,185 |

 на сегодняшний день недополучено из областного бюджета 168,435тыс. руб

***4. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы.***

В 2014г. в рамках подпрограммы на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону было освоено:

***из областного бюджета*** 5,055 млн. руб.,

***из местного бюджета*** – 166,9 тыс. руб.в том числе:

1. Замена участка водопроводных сетей с. Азей – 278,38 тыс. руб. (из них 193,38 тыс. руб. – средства областного бюджета, 85,0 тыс. руб. – средства местного бюджета);

2. Капитальный ремонт оборудования в котельной с. Азей – 874,56 тыс. руб. (из них 874,56 тыс. руб. – средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства местного бюджета);

3. Капитальный ремонт оборудования в котельной с. Будагово – 461,2 тыс. руб. (из них 451,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 9,5 тыс. руб. – средства местного бюджета);

4. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Шерагул – 1268,5 тыс. руб. (из них 1232,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 36,1 тыс. руб. – средства местного бюджета);

5. Капитальный ремонт оборудования котельной с. Шерагул – 526,5 тыс. руб. (из них 526,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 0 тыс. руб. – средства местного бюджета);

6. Капитальный ремонт инженерных сетей д. Афанасьева – 1812,2 тыс. руб. (из них 1776 тыс. руб. – средства областного бюджета, 36,3 тыс. руб. – средства местного бюджета).

В 2015г. в рамках подпрограммы предусмотрено из областного бюджета 5300 млн. руб.и 1085 млн руб местного бюджета всего 6385,5млн руб на строительство модульной котельной в с. Алгатуй.

 Заместитель председателя АС и ЖКХ Клусс Е.С.