ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район»

Д У М А Тулунского муниципального района седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 октября 2019 г. № 86

г.Тулун

О подготовке к отопительному зимнему периоду 2019-2020гг. жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского муниципального района

## Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2019-2020гг. жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района

## РЕШИЛА:

## Информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2019-2020гг. жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского района принять к сведению (прилагается).

И.о председателя Думы  Тулунского

муниципального района	                                                                 А.Ю. Тюков

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

# от 29 октября  2019г. № 86

# О подготовке к отопительному зимнему периоду 2019-2020гг.

# жилищно-коммунального хозяйства

# на территории Тулунского муниципального района

На территории Тулунского муниципального района находится 38 действующих котельных, из них 35 муниципальные общей мощностью 26,72 Гкал/час и 3 ведомственных мощностью 1,64 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 26 шт, дровами - 2 шт, электроэнергией – 7 шт.

В районе работают 7 предприятий коммунального комплекса. Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работающих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 26 930 м2, электрические сети.

Кроме того на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с.Алгатуй  ведомственный водозабор,  126 водонапорных башен с артезианскими скважинами. Протяженность тепловых сетей – 11,54км,   сетей водоснабжения – 20,41 км, сетей канализации – 14,21 км.

# Протяженность электрических сетей в районе 2225,16 км. Количество ТП - 524 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,65 км, ТП – 11шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 2165,81 км, ТП – 509 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,7 км, ТП – 4шт.).

По окончанию отопительного периода 2018-2019гг. был создан оперативный штаб по подготовке к зиме 2019-2020гг., создана комиссия по оценке качества проведения работ, был разработан план мероприятий на сумму 25049 тыс.руб. в том числе с привлечением средств из областного бюджета.

Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи были разработаны и представлены пакеты документов в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для участия в отборе муниципальных образований Иркутской области на получение субсидии в 2019 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и  подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры  Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.

На рассмотрении вопросов жилищно-коммунального хозяйства Тулунского района августе 2018г. в министерстве рабочей группой предварительно одобрено выделение субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского района на выполнение мероприятий:

- Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной  д.Афанасьева (Дымосос ДН-9-1500,СКИП-600)".

- Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот"в МОУ «Шубинская НОШ», 300 кВт (150кВт*2шт).

- Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот"  в МОУ «Мугунская СОШ», 200 кВт.

- Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот"  в МДОУ детский сад «Ромашка», 150 кВт.

- Капитальный ремонт котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной с.Бурхун (котел КВм 1.16 (1.0) с топкой ТШПм 1.45)".

- Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной с.Азей (котел КВм 1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45)".

- Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ "Азейская СОШ" с.Азей Тулунского района.

Эти мероприятия были выполнены быстро и качественно и уже в июле 2019г. произведена оплата подрядчикам в размере 14790,08583 тыс.руб. (из средств областного бюджета в сумме 13310,04924 тыс.руб., из местного бюджета в сумме 1480,03659 тыс.руб.) в том числе

| № п/п | Наименование объектов мероприятий | Объем ресурсного обеспечения 2019г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | средств субсидий из областного бюджета | средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ» | 4134 | 3720,36228 | 413,63772 |
| 2 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Мугунская СОШ» | 2822 | 2539,63772 | 282,36228 |
| 3 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МДОУ детский сад «Ромашка» | 2282,505 | 2054,12325 | 228,38175 |
| 4 | Замена котельного оборудования (дымосос ДН—9-1500, СКИП-600) в котельной д.Афанасьева | 641,937 | 577,68586 | 64,25114 |
| 5 | Замена котельного оборудования (котел КВм 1.16(1.0) с топкой ТШПм 1.45) в котельной с.Бурхун | 895,7865 | 806,12770 | 89,6588 |
| 6 | Замена котельного оборудования (котел КВм 1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45) в котельной с.Азей | 976,0722 | 878,37764 | 97,69456 |
| 7 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ «Азейская СОШ» с.Азей | 3037,78515 | 2733,73481 | 304,05034 |

В результате  чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в Тулунском муниципальном районе были повреждены котельные МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ» и МДОУ детский сад «Дюймовочка» (д.Паберега).

Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи были оперативно подготовлены и представлены пакеты документов в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ.

На восстановление объектов коммунальной инфраструктуры из областного бюджета выделено  9453 тыс.руб., из местного бюджета 9,47 тыс.руб. Заключены муниципальный контракты на выполнение ниже перечисленных мероприятий.

| № п/п | Наименование объектов мероприятий | Объем ресурсного обеспечения 2019г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | средств субсидий из областного бюджета | средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот" в МОУ Аршанская ООШ | 4615,6175 | 4611 | 4,6175 |
| 2 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот" в МОУ Уйгатская СОШ | 4615,6175 | 4611 | 4,6175 |
| 3 | Приобретение котельного оборудования: котел отопительный на твердом топливе КВр-0,1, насосы WILO-TOP-S (2шт) в МОУ детский сад "Дюймовочка" | 231,235 | 231 | 0,235 |

За счет средств местного бюджета на объектах учреждений комитета по образованию  МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Азейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Изегольская ООШ», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ», МОУ «Перфиловская СОШ», МОУ «Уйгатская ООШ», МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Шерагульская ООШ», МДОУ д/с «Чебурашка»,  МДОУ д/с «Радуга», МДОУ д/с «Колокольчик», МДОУ д/с «Сказка», МДОУ д/с «Дюймовочка», МДОУ д/с «Земляничка», МДОУ д/с «Колобок», МДОУ д/с «Снежинка» произведены ремонты котельного оборудования, теплотрасс, внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму 1482,1  тыс.руб. ;

на объектах учреждений культуры МКУК «МДК «Прометей», МКУК «Центр ремесел», МКУК «КДЦ Будаговского МО», МКУК «КДЦ д.Нижний Бурбук», МКУК «КДЦ с.Азей», МКУК «КДЦ Перфиловского МО», МКУК «КДЦ с.Мугун» произведены ремонты котельного оборудования, теплотрассы, внутренних систем отопления, приобретение резервного котла, ремонт здания с котельной МКУК «КДЦ п.Ишидей» на сумму 4892,463 тыс.руб.

# Предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное» и ООО «Теплосервис» за свой счет  провели ремонты на обслуживаемых котельных.

# МУСХП «Центральное» произвели ремонт котельных с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Шерагул, с.Будагово на сумму 2554,8831 тыс.руб.

# ООО «Теплосервис» произвели ремонт котельных д.Афанасьева, МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Перфиловская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Сибиряковская ООШ», МОУ «Владимировская СОШ» на сумму 1741 тыс.руб.

На остальных теплоисточниках проведены мелкие ремонты, ревизии котлов, котельного оборудования и инженерных коммуникаций, проведены  косметические ремонты.

По учреждениям здравоохранения основная задача по подготовке к зиме состояла в восстановлении котельной 5-го терапевтического отделения ОГБУЗ «ТГБ» расположенного с.Икей попавшего в зону затопления, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года. Вода была откачена из помещения котельной, старое оборудование просушено, здания больницы подключены к отоплению. ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» будет установлена БМК типа «Терморобот», сейчас осуществляются проектно-сметные работы по установке БМК.

К началу отопительного сезона 2019-2020гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 суток).

На все объекты оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона.

Аварийные службы предприятий и учреждений, расположенных на территории Тулунского муниципального района, к работе в отопительный период 2019-2020гг. готовы, необходимое оборудование и материалы имеются в наличии.

В соответствии с графиком (с 28 октября 2019г.) начинается проверка готовности к работе в отопительный зимний период 2019-2020гг. муниципальных образований района Тулунского муниципального района (Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское,  Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское).

Председатель комитета по ЖКХ,

транспорту и связи администрации

Тулунского муниципального района	Е.С.Клусс