ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район»

Д У М А Тулунского муниципального района седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2021 г. № 210

г.Тулун

О ходе работ по очистке территорий

населенных пунктов Тулунского района,

пострадавших от наводнения,

от крупногабаритных отходов

Заслушав информацию заведующего отделом по делам ГО и ЧС – начальника МКУ «ЕДДС» Тулунского района Козик И.В. о ходе работ по очистке территорий населенных пунктов Тулунского района, пострадавших от наводнения, от крупногабаритных отходов,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

# РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего отделом по делам ГО и ЧС – начальника МКУ «ЕДДС» Тулунского района Козик И.В. о ходе работ по очистке территорий населенных пунктов Тулунского района, пострадавших от наводнения, от крупногабаритных отходов принять к сведению (прилагается).

2.Поручить  заведующему отделом по делам ГО и ЧС – начальника МКУ «ЕДДС» Тулунского района Козик И.В. представить на очередное заседание постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию Думы Тулунского муниципального района в марте 2021 года данные по использованию субсидии областного бюджета, выделенной на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов сельским поселениям Тулунского муниципального района

Председатель Думы Тулунского

муниципального района                                                         В.В. Сидоренко

Приложение

к решению Думы Тулунского

муниципального района

от 26.02.2021г. №210

О ходе работ по очистке территорий населенных пунктов Тулунского района, пострадавших от наводнения, от крупногабаритных отходов.

В целях осуществления ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Тулунского муниципального района одним из направлений проведение мероприятий по очистке земельных участков от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий и сооружений и их транспортировке от места их образования до объектов размещения отходов и снос домов признанных не пригодными для проживания вследствие паводка.

Всего на территории Тулунского муниципального района комиссиями приняты решения по 631 дому не пригодным для проживания и подлежащим сносу, из них 523 индивидуальных жилых строений (ИЖС) и 108 многоквартирных домов (МКД).

В период 2019-2020 года снесено 99 домов (79-ИЖС, 20-МКД).

Правительством Иркутской области в соответствии с постановлением от 10.06.2020г. № 422-пп  «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями» в 2020 году предоставлена субсидия сельским поселениям в размере 20 112 300 рублей, а именно:

Перфиловское СП - 2251,1 т.р. (использованы средства);

Владимирское СП - 1706,2 т.р. (использованы средства);

Икейское СП - 565,5 т.р. (использованы средства);

Котикское СП - 553,8 т.р. (использованы средства);

Писаревское СП - 168,6 т.р. (использованы средства);

Гадалейское СП - 1448,2т.р. (использованы средства частично);

Бурхунское СП - 3277,6 т.р. (средства перенесены на 2021 год);

Аршанское СП - 1827,9 т.р. (не использованы средства);

Евдокимовское СП - 3152,5 т.р. (не использованы средства);

Кирейское СП - 3597,3 т.р. (средства возвращены в Минстрой);

Октябрьское СП - 1563,6 т.р. (не использованы средства).

Для реализации данной субсидии на территории Тулунского муниципального района не выполнено в полном объёме по следующей причине:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. №1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности», у Подрядчика должна быть соответствующая лицензия, на сбор, транспортировку и размещение отходов I – IV классов опасности. На основании этого нами были налажены контакты с тремя организациями, которые были готовы оказать данные виды услуг, это ООО «Усольская транспортная компания», ООО «Коммунальник+» и ИП Выборов С.О.

В связи с сжатыми сроками и большим объёмом работ у компаний физически не представилась возможность выполнить работы во всех сельских поселениях, по этой причине и небыли подписаны муниципальные контракты со стороны организаций с Аршанским, Евдокимовским, Бурхунским и Октябрьским  сельскими поселениями.

Кроме этого администрациями сельских поселений ведётся работа по подаче исков в Тулунский городской суд о самостоятельном сносе собственником (подано 50 исков), по 26 случаям судом принято положительное решение без установления сроков демонтажа зданий, 24 иска находятся в производстве

Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

– начальник МКУ «ЕДДС» Тулунского района		                      И.В. Козик