|  |
| --- |
| Иркутская область **Муниципальное образование**  **«Т у л у н с к и й р а й о н»** ДУМА **Тулунского муниципального района**  **седьмого созыва**  **РЕШЕНИЕ**  **28 апреля 2023 г. № 409**  **г. Тулун** |

*О ходе отопительного сезона*

*на территории Тулунского района*

*и планируемых мероприятиях по*

*подготовке к отопительному*

*сезону 2023-2024 гг.*

Заслушав информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Сулима И.А. о ходе отопительного сезона на территории Тулунского района и планируемых мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Сулима И.А. о ходе отопительного сезона на территории Тулунского района и планируемых мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 28.04.2023г. № 409

**О ходе отопительного сезона на территории Тулунского района и планируемых мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг.**

На территории Тулунского муниципального района основным поставщиком коммунальных услуг и единственным в 6 сельских поселениях района (Азейское, Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское), в том числе с. Алгатуй является Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Центральное». За весь отопительный период 2022-2023 гг. потребность в топливе составила 8757 тонн угля, из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| средства МУСХП «Центральное» | Резервный фонд Администрации Тулунского МР | Аварийно-технический запас Ирк. области (мин ЖКХ) | договор дарения от компании «Востсибуголь» | Всего на отопительный период |
| 1674 тонн | 2418 тонн | 3155 тонн | 1510 тонн | 8757 тонн |
| 19% | 28% | 36% | 17% | 100% |
| 3 348 000 руб. | 4 715 100 руб. | 6 310 000 руб. | 1 431 752 руб. | 15 804 852 руб. |

В целом отопительный период 2022-2023 гг. на территории Тулунского муниципального района включая объекты учреждений комитета по образованию, культуры и здравоохранения прошел без аварийных ситуаций.

Летом 2022 года в рамках подготовки к отопительному периоду и в течении отопительного периода произведены следующие работы:

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Азей ( котел КВм 1.16 с топкой ТШПм 1.5) 1 029 000 рублей, областной бюджет

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Шерагул Тулунского района Иркутской области (котлы КВр-0.63, КВр-0.93) 892 500 рублей, областной бюджет

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Будагово (котел КВр-0.63) 385 000 рублей, областной бюджет

- Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй 9 887 000 рублей, областной бюджет

- Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)» 6 181 600 рублей, областной бюджет

- Приобретение насоса СМ 80-50-200б-2 Алгатуй 118 000 рублей, местный бюджет

- Приобретение насоса на водозабор с. Азей

-Приобретение фекального насоса на КНС с. Писарево

- Приобретение глубинного насоса с. Бурхун

Проводились текущие плановые и внеплановые ремонты в течении всего отопительного сезона за счет средств ресурсоснабжающих организации (МУСХП «Центральное», МУП «Афанасьевское», ООО «Теплосервис»).

Из аварийно-технического запаса Иркутской области был выделен дымосос ДН-10 на котельную с. Алгатуй.

Данные мероприятия обеспечили оказание коммунальных услуг нормативного качества, безаварийную и бесперебойную подачу тепла и воды потребителям, снизили риск аварийных ситуаций в отопительный период.

В настоящее время запасов топлива на всех котельных Тулунского района достаточно для завершения отопительного периода 2022-2023 гг.

Для прохождения отопительного периода 2023-2024гг. запланирован ряд следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт части сети водовода с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области, протяженностью 350 метров. (контракт заключен, срок выполнения работ 31 мая 2023 года) 6 451 820 рублей, областной бюджет.

- Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Бурхун (котел КВм-1.25, установка скребковая шлакозолоудаления УСШ (L-10м), дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) правый, дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) левый) 2 146 700 рублей, областной бюджет.

- Приобретение котельного оборудования с. Будагово (котел КВр-0.63) 498 000 рублей, областной бюджет.

- Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй 35 733 900 рублей. областной бюджет

- Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной с. Бурхун 2 000 000 рублей.

- Приобретение приборов теплового учета на котельную с. Алгатуй 1 000 000 рублей.

- Приобретение материально-технических средств для подготовки к отопительному зимнему периоду на территории Тулунского района 1 500 000 рублей.

- Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с. Алгатуй.

- Подготовка пакета документов для заключения концессионного соглашения по комплексу коммунальных сооружений и водозабору с. Алгатуй.

- Приобретение дизельного генератора 100 кВт в качестве резервного источника электроэнергии (на прицепе) 2 000 000 рублей.

- На объектах учреждений комитета по образованию и культуры, а также на объектах здравоохранения запланированы ремонты котельных, котельного оборудования, электробойлеров, замены теплотрасс.

Председатель комитета по ЖКХ,

транспорту и связи Сулима И.А.