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	РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


    24 декабря 2024 г.                                                                                    № 122
Об исполнении плана мероприятий по 

исполнению наказов избирателей на 2024год


Рассмотрев план мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2024 год, утвержденный решением Думы Тулунского муниципального района от 26.03.2024 № 65, руководствуясь Положением об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 01.07.2009 г. № 105, статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Отчёт об исполнении плана мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2024 год администрацией Тулунского муниципального района утвердить. (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского

муниципального района                                                                                 М.С. Шавель
УТВЕРЖДЕН

 решением Думы Тулунского

 муниципального района
от 24.12. 2024 года № 122
ОТЧЁТ

об исполнении плана мероприятий по исполнению наказав избирателей на 2024 год

	№
	Ф.И.О. депутата № избирательного округа
	Содержание наказа( виды работ, услуг)
	Заказчик по выполнению  наказа
	Источники и объёмы финансирования
	Сроки выполнения

	1
	Шавель М.С. избирательный округ №1
	Замена окон МОУ «Шубинская НОШ»

Частично заменили деревянные окна на окна ПВХ в здании школы и в одном здании дошкольной группы детского сада


	МОУ «Шубинская НОШ» 
	План - 3 000,0 тыс. рублей 

Факт - 2 261, 853 тыс. рублей

Экономия по результатам электронного аукциона - 738, 147  тыс. рублей

региональный и местный бюджет

 (народные инициативы)
	2024 год

	
	
	Ремонт фасада школы МОУ «Азейская СОШ»

Провели ремонт фасада школы МОУ «Азейская СОШ» (покраска).


	МОУ «Азейская СОШ»
	План - 780,7   тыс. рублей 

Факт - 1 240, 977 тыс.,17 рублей

Увеличилась площадь ремонтных работ

местный бюджет
	2024 год

	
	
	Установка знаков, обозначающих населённый пункт д. Нюра

Знаки установлены на автомобильной дороге «Подъезд к д. Нюра».


	Администрация Тулунского муниципального района
	План - 20,832 тыс. рублей 

Факт - 20,832 тыс. рублей местный бюджет (дорожный фонд)
	2024 год

	2
	Крушевская О.А.

избирательный округ №5
	Текущий ремонт здания МОУ «Октябрьская ООШ» и детского сада п. Октябрьский

Заменили входную дверь в здании школы - 45, 574 тыс. рублей.

Проведён текущий ремонт обоих зданий (побелка, покраска) - 54, 426   тыс.  рублей


	МОУ «Октябрьская ООШ»  
	План - 70, 00   тыс. рублей  

Факт - 100, 00 тыс. рублей местный бюджет
	2024 год


