« 28 » 03. 2024 года  № 170 - рг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ   область

Муниципальное образование

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

администрациЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2026 г. г.

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

- Внести изменения в план мероприятий на 2024 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2023 г. № 848-рг, изложив его в новой редакции, согласно приложению, к настоящему распоряжению.

- Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Вознюка А.В.

ВрИО мэра Тулунского

муниципального района                                                                А.В. Вознюк

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района  «О внесении

изменений в план мероприятий на 2024 год по

реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2021-2026 г.г.

от « 28 »  03. 2024 г. № 170-рг

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения 2024 год | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 232 934,5 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 21 783,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 201 614,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 9536,6 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 3 824,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 824,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 3 824,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 824,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3 124,3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 44,90% |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 124,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | январь | декабрь | Всего | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2021-2026 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 194 127,9 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 14 394,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 172 563,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 7 170,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 45 024,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 4 092,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 35 692,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 5 240,0 |  |  |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 20,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт системы отопления МКУК «МДК «Прометей» |  | январь | декабрь | Всего | 400,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово Тулунского района Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | февраль | сентябрь | Всего | 498,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с.Будагово | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 34,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 463,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской |  | февраль | сентябрь | Всего | 2 146,9 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с.Бурхун | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 150,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1 996,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй |  | февраль | сентябрь | Всего | 35 733,9 | Сокращение количества аварий на объектах коммунального комплекса с.Алгатуй | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 501,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 33 232,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Приобретение дизельного генератора 320 кВт в качестве резервного источника электроэнергии |  | февраль | декабрь | Всего | 3 500,0 | Количество резервных источников электроэнергии, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 3 500,0 |  |  |
| 2.1.7 | Приобретение приборов учета тепловой энергии на котельные с. Азей, с.Алгатуй, с. Будагово, с.Шерагул, п. 4-ое Отделение ГСС |  | февраль | декабрь | Всего | 1794,5 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 794,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1000,0 |  |  |
| 2.1.8 | Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей |  | февраль | декабрь | Всего | 540,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 540,0 |  |  |
| 2.1.9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | январь | декабрь | Всего | 200,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 200,0 |  |  |
| 2.1.10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.11 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 40,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.12 | Выполнение работ по техническому аудиту части комплексакоммунальных сооружений с кадастровым номером: 38:15:000000:990 (совмещенные тепловые сети и сети водоснабжения) п. 4-е отделение ГСС Тулунского района иркутской области | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 150,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности". | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 147 173,6 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 10 302,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 136 871,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт водозаборных скважин №1 и №2 с. Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 6 051,8 | Количество выполненных мероприятий, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 423,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5 628,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)» | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 141 121,8 | Количество выполненных мероприятий, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 9 878,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 131 243,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 430,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 430,0 |  |  |
| 2.3.1. | Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 30,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 30,0 |  |  |
| 2.3.2. | Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 400,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 400,0 |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Бесперебойное обеспечение услугами по теплоснабжению | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 1 500,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 500,0 |  |  |
| 2.4.1 | Приобретение материально-технических средств для подготовки к отопительному зимнему периоду | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 1 500,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 500,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 600,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 600,0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 600,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 600,0 |  |  |
| 3.1.1 | Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 600,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 600,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды" на 2021-2026гг. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 28 382,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 145,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 23 470,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 766,6 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 54,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | апрель | июнь | Всего | 4,0 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.1.2 | Проведение смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | Июнь | Август | Всего | 50,0 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов сельских поселений | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 3 091,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 091,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.2.1. | Уборка территорий несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 3 091,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 091,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| 4.2.2. | Маркшейдерские работы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 25 237,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 23 470,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 766,6 |  |  |
| 4.3.1. | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 25 237,3 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 23 470,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 766,6 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие услуг связи на территории Тулунского муниципального района» на 2024-2026гг.» | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 6 000,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5 580,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Создание условий для обеспечения услугами связи малонаселенных населенных пунктов Тулунского муниципального района Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 6 000,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5 580,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 5.1.1 | Создание условий для обеспечения услугами связи малонаселенных населенных пунктов Тулунского муниципального района п. Октябрьский-2 | Администрация Тулунского муниципального района | май | декабрь | Всего | 6 000,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5 580,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |